Wifora - Roadmap tecnica di evoluzione

Architettura, trasmissione real-time, ottimizzazione iPhone e integrazione delle funzionalita avanzate - aggiornamento con P0/P1 implementate in piu incrementi

# 0. Obiettivo finale

Portare Wifora da una applicazione WebRTC per lo streaming audio a una piattaforma audio real-time locale con un vero Audio Engine, capture backend intercambiabili, clock audio stabile, buffering adattivo, recovery automatico, discovery LAN e una pipeline specificamente ottimizzata per iPhone/Safari.

Capture -> Audio Engine -> Clock/Buffer -> DSP -> Opus -> WebRTC -> iPhone Safari

└-> WASAPI backend / Browser backend

Principio guida: prima si rende stabile e deterministica la pipeline audio; solo dopo si aggiungono protocolli e feature opzionali.

# Stato corrente - aggiornamento 18 agosto 2026 (secondo blocco incrementale)

La roadmap e stata avanzata con piu blocchi P0/P1 gia implementati: Audio Engine, recovery WebRTC/Safari, clock drift, jitter adattivo reale, policy di transport per client, helper WASAPI/bridge IPC, discovery LAN mDNS e un protocollo di controllo versionato. Le attivita non ancora verificate end-to-end restano esplicitamente separate da quelle completate.

## P0 completato: Base Audio Engine in src/audio/engine.mjs

Implementati bounded buffer con policy drop-oldest, media clock monotono, silence insertion su underflow e metriche di occupazione/underrun/overrun. Queste primitive costituiscono ora il nucleo comune della pipeline audio.

## P0 completato: WebRTC Recovery in public/host.js e public/listen.js

Implementati ICE restart automatico prima della chiusura della sessione, buffering dei candidati arrivati prima della descrizione remota e recovery piu robusto per Safari/iPhone.

## P0 completato: test delle primitive audio

Aggiunto test/audio-engine.test.mjs. La suite e poi salita a 59 test dopo le estensioni di capture/transport e a 62 test dopo la discovery LAN; nei relativi checkpoint il lint e risultato pulito.

## Stato delle componenti che richiedono ulteriori verifiche

Il receiver iOS nativo resta futuro. Il lato WASAPI e stato preparato con bridge Node + helper C++ + CMake + guida, ma la compilazione/esecuzione dell helper non e stata verificata in questo ambiente per assenza di MSVC/CMake; il fallback browser resta invariato finche il componente nativo non viene compilato e integrato nel transport. mDNS/Bonjour invece e stato implementato e integrato lato server.

## P0 completato: Clock drift controller

Aggiunto src/audio/clock/drift-controller.mjs con stima del drift in ppm e micro-correzione limitata; integrato in engine.mjs e coperto da test mirati.

## P0 completato: Adaptive jitter reale sul listener

Aggiunto public/jitter-controller.js con target 22/35/50/65 ms, degrado rapido e recupero con isteresi; integrato in listen.js.

## P0 implementato parzialmente: WASAPI native + IPC

Aggiunti src/audio/capture/wasapi.mjs, native/wasapi/wifora-audio.cpp, CMakeLists e README con protocollo PCM binario, parser robusto e fallback automatico al browser. La compilazione/esecuzione dell helper non e stata verificata perche in ambiente mancavano MSVC/CMake.

## P1 completato: Transport Policy per client

Aggiunta policy indipendente per bitrate/FEC/ptime/Opus, predisposta per adattamento per-client senza condividere necessariamente la stessa qualita tra listener.

## P1 completato: LAN discovery

Aggiunto publisher _wifora._tcp.local con porta, protocollo e capability; lifecycle collegato a server.mjs e capability esposte da /api/capabilities. QR/link rimangono il fallback per Safari/reti che non consentono discovery diretta.

## P1 in corso: Control Protocol versionato

Aggiunto schema condiviso in src/shared/protocol.mjs e envelope validato collegato a websocket.mjs/listen.js, con test dedicati. Il lavoro si e fermato prima di una verifica finale post-modifica per esaurimento del limite di utilizzo; il signaling WebRTC esistente resta separato e retrocompatibile.

Principio di avanzamento: le prossime modifiche devono costruirsi sulle primitive gia presenti, evitando di duplicare buffering, clock e recovery dentro i singoli transport/client.

# 1. Priorita di implementazione

| Fase | Priorita | Obiettivo | Risultato |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | P0 - COMPLETATA | Audio Engine + bounded buffer + media clock | Core stabile: drop-oldest, monotonic clock, silence underflow, metriche; suite salita a 62 test |
| Phase 2 | P0 - COMPLETATA | WebRTC recovery + Safari/iPhone hardening | ICE restart, candidate buffering, recovery iPhone/Safari |
| Phase 3 | P0 - PARZIALE | WASAPI native capture + IPC | Bridge Node + helper C++ + PCM parser + fallback; build helper da verificare |
| Phase 4 | P1 - COMPLETATA/PARZIALE | Adaptive transport | Drift controller, jitter 22/35/50/65 ms, transport policy per-client; wiring automatico da completare |
| Phase 5 | P1 - IMPLEMENTATA | mDNS + discovery | _wifora._tcp.local + capability API; QR/link fallback per Safari/reti limitate |
| Phase 6 | P1 - PARZIALE | Control protocol + multi-client/per-device policy | Envelope versionato e policy per-client presenti; telemetry multi-device e verifica finale da completare |
| Phase 7 | P2 - DA FARE | Clock sync multi-device | Stabilita e sincronizzazione tra piu client |
| Phase 8 | P2 - DA FARE | Native iOS receiver | AVAudioSession/background audio nei limiti Apple |
| Phase 9 | P3 - DA FARE | AirPlay backend | Backend isolato dal core WebRTC |

# 2. Refactor architetturale: Audio Engine

Separare la sorgente audio dal transport WebRTC. Il peer WebRTC non deve sapere se l'audio arriva dal browser, da WASAPI o da un futuro backend nativo.

src/audio/
  engine.mjs
  capture/
    browser.mjs
    wasapi.mjs
    index.mjs
  dsp/
    chain.mjs
    limiter.mjs
    eq.mjs
    resampler.mjs
  buffer/
    ring-buffer.mjs
    jitter-controller.mjs
  clock/
    media-clock.mjs
    drift-controller.mjs
  metrics/
    audio-metrics.mjs

Definire una interfaccia AudioSource: start(), read(), stop(), sampleRate, channels, deviceInfo.

Definire una interfaccia AudioFrame: timestamp, samples, sampleRate, channels, sequence.

Definire un AudioEngine centrale che gestisca normalizzazione, buffering, DSP e clock.

Lasciare WebRTC come transport, non come audio engine.

Criterio di completamento: cambiare browser -> WASAPI senza modificare il codice del sender WebRTC.

# 3. WASAPI Loopback nativo [SCAFFOLD/INTEGRAZIONE PARZIALE]

Aggiungere un backend Windows nativo per catturare il mix di sistema e i singoli endpoint di output. La soluzione piu robusta e un piccolo processo helper Rust/C++ separato dal server Node.

Wifora Node <-> IPC <-> wifora-audio.exe <-> Windows WASAPI

Enumerazione degli endpoint audio Windows.

Cattura WASAPI loopback del device selezionato.

Output normalizzato a 48 kHz PCM, stereo quando disponibile.

Thread/processo dedicato al timing audio, indipendente dall event loop Node.

Fallback automatico a browser capture se il backend nativo non e disponibile.

Criterio di completamento: nessun drop/glitch dovuto a blocchi del main thread Node durante cattura sostenuta.

# 4. Ring buffer e buffering bounded

Separare capture buffer, encode queue, network jitter buffer e playout policy. Evitare code che possano crescere senza limite.

Ring buffer con capacita min/max configurabile.

Metriche di occupancy, underrun, overrun e late frame.

Policy drop-oldest per evitare che un ritardo di rete diventi latenza permanente.

Buffer target dinamico invece di un valore fisso.

buffer occupancy -> controller -> jitter target -> playout policy

# 5. Media clock e clock drift [IMPLEMENTATA]

Introdurre un clock audio esplicito. Il ritmo di produzione dei frame RTP non deve dipendere dal fatto che il sistema stia momentaneamente producendo audio.

Timestamp RTP/PCM strettamente monotoni.

Silence insertion quando la sorgente non produce frame.

Re-anchor controllato dopo stall dell event loop.

Stima del drift del clock remoto in ppm. [COMPLETATA]

Micro-correzioni tramite controller con limite di correzione per evitare oscillazioni; integrazione effettuata nell AudioEngine.

Obiettivo: il buffer deve restare vicino al target anche durante silenzi, carico CPU e piccole differenze di clock.

# 6. Adaptive jitter controller [IMPLEMENTATA]

Trasformare l attuale logica di telemetry in un controller che utilizzi contemporaneamente jitter, packet loss, RTT, buffer occupancy, late packets, underrun rate e clock drift.

Modalita Ultra Low, Balanced, Stable e Recovery.

Hysteresis separata per degrado e recupero.

Incremento rapido del buffer solo durante burst loss/jitter reale.

Riduzione graduale del buffer quando la rete torna stabile.

Fallback al comportamento browser se le API di tuning non sono disponibili. Target adattivi ora: 22 / 35 / 50 / 65 ms con degrado rapido e recupero con isteresi.

# 7. Adaptive Opus / Transport policy [IMPLEMENTATA IN PARTE]

Generalizzare l adaptive bitrate di Wifora in una Audio Transport Policy che possa cambiare piu variabili, non solo bitrate. La policy per-client di bitrate/FEC/ptime/Opus e ora presente; resta da collegare il controller alle condizioni reali di rete per rendere completamente automatiche tutte le transizioni.

Bitrate per client. [IMPLEMENTATA]

FEC dinamico in funzione del packet loss. [POLICY IMPLEMENTATA; AUTOMAZIONE RETE DA COMPLETARE]

Stereo/mono policy quando la rete e gravemente degradata.

Ptime coerente con il profilo di latenza e la stabilita. [IMPLEMENTATA NELLA TRANSPORT POLICY]

DTX disabilitato per musica quando serve una timeline costante; opzionale per voice mode.

Limiti 48 kHz/fullband e maxaveragebitrate gestiti da policy.

# 8. Recovery WebRTC e ICE [PARZIALMENTE COMPLETATA]

Macchina a stati: CONNECTED -> DEGRADED -> RECOVERING -> CONNECTED -> FAILED.

ICE restart automatico prima di ricreare la sessione.

Trickle ICE per ridurre il tempo di setup.

Reconnect senza azzerare preferenze, device identity e dashboard.

Timeout distinti per signaling, ICE, DTLS e media.

# 9. iPhone / Safari hardening [MIGLIORATA]

Questa sezione deve avere priorita P0, perche Safari e il client piu delicato di Wifora.

Lifecycle manager esplicito per visibilitychange, pageshow, focus, online e offline.

Resume AudioContext quando sospeso.

Controllo dello stato del MediaStream e del tag audio.

Wake Lock best effort.

Audio playback unlock durante user gesture.

Rilevamento Safari/iOS e selezione di una policy conservativa per jitter e recovery.

Telemetry client: jitter buffer delay, packets lost, packets received, audio state, visibility state.

Riconnessione dopo cambio rete/Wi-Fi senza ripetere inutilmente tutto il setup UI.

Limite noto: Safari non offre lo stesso livello di controllo di una app iOS nativa con AVAudioSession e background audio.

# 10. mDNS / Bonjour discovery [IMPLEMENTATA LATO SERVER]

Aggiungere discovery LAN accanto al QR code e all indirizzo IP manuale.

Pubblicare un servizio _wifora._tcp sulla LAN. [COMPLETATO]

Service metadata: hostname, port, protocol version, capabilities.

UI di discovery automatica su iPhone. [DA COMPLETARE: Safari non enumera direttamente i servizi mDNS; il server ora pubblica capability e il client mantiene QR/link come fallback]

QR come fallback per reti che bloccano mDNS.

Safari -> discovery -> Wifora host -> room/token -> WebRTC

# 11. Control protocol separato dal media transport [IN CORSO]

Definire un piccolo protocollo di controllo versionato separato dal flusso audio. [IN CORSO: envelope/schema condivisi aggiunti e collegati al signaling]

session.start / session.stop

device.announce

audio.policy

telemetry.report

network.degraded / network.recovered

ice.restart

server.capabilities

{ type, version, sessionId, deviceId, timestamp, payload }

# 12. Multi-client e policy per device

Bitrate, FEC e jitter target indipendenti per ogni peer.

Device profile: iPhone, iPad, Android, desktop browser.

Dashboard per peer con RTT/loss/jitter/buffer/clock drift.

Limitatore server per numero massimo di listener e banda totale.

Future grouping per synchronized playback.

# 13. Clock synchronization multi-device

Dopo avere stabilizzato il singolo listener, introdurre un server media clock condiviso per gruppi di client.

Timestamp di riferimento comune.

Stima della differenza tra server clock e client clock.

Micro-correzione del playback tramite resampling.

Target di sincronizzazione separato dal network latency target.

Questo e il punto in cui Wifora puo assorbire le idee piu forti di Snapcast senza copiarne il transport TCP.

# 14. Telemetry e diagnostica professionale

Capture latency.

Encode latency.

Network RTT.

Jitter.

Packets lost / reordered / late.

Browser jitter buffer delay.

Audio buffer occupancy.

Clock drift in ppm.

Underrun/overrun count.

Estimated end-to-end transport latency.

Capture -> Encode -> Network -> Jitter -> Decode -> Playout

# 15. Benchmark e chaos testing

Estendere i benchmark esistenti a test riproducibili della pipeline reale.

1%, 3%, 5% packet loss.

10, 30, 50, 100 ms jitter.

Burst loss.

Packet reordering.

CPU saturation.

Audio silence/resume.

Wi-Fi disconnect/reconnect.

Network interface switch.

Device output switch.

Long-run test 30-60 minuti.

PASS criteria: audio gaps, max buffer, recovery time, clock drift, CPU, memory, bandwidth

# 16. Native iOS receiver

Secondo client opzionale, basato sullo stesso protocollo Wifora ma con app nativa iOS.

AVAudioSession con category playback.

Background audio capability.

Controllo piu preciso dell audio route e degli AirPods.

Possibilita di ricevere lo stesso stream del browser.

Fallback automatico: Safari se l app non e installata.

# 17. AirPlay backend (fase avanzata)

Non sostituire WebRTC: aggiungere AirPlay come transport/backend separato. Separare discovery, pairing, crypto e codec dal core Audio Engine.

Audio Engine -> Transport interface -> WebRTC | AirPlay | future

AirPlay va affrontato dopo il core real-time. Non conviene introdurne la complessita prima di avere un transport engine stabile.

# 18. Struttura finale proposta del repository

src/
  audio/
    engine.mjs
    capture/
    dsp/
    buffer/
    clock/
    metrics/
    policy/
  transport/
    webrtc/
    signaling/
    discovery/
    future/
  server/
    rooms.mjs
    security.mjs
    http.mjs
    websocket.mjs
  native/
    wasapi/
  shared/
    constants.mjs
    protocol.mjs
    schemas.mjs
public/
  host.*
  listen.*
  i18n.js
benchmarks/
test/

# 19. Definition of Done per fase

## P0 - Stability [COMPLETATA]

Baseline P0 completata e poi estesa: bounded drop-oldest buffer, media clock monotono, silence insertion, metriche audio, ICE restart, candidate buffering, recovery Safari/iPhone, drift controller e jitter adattivo reale. I checkpoint documentati hanno portato la suite a 62 test; lint pulito nei checkpoint di discovery/transport.

## P0 - Native capture [PARZIALMENTE IMPLEMENTATA]

Bridge Node e helper Windows WASAPI aggiunti con protocollo PCM binario, parser robusto, CMake e fallback browser. Manca la verifica di compilazione/esecuzione dell helper e l integrazione definitiva nel transport nativo.

## P1 - Adaptive transport [PARZIALMENTE IMPLEMENTATA]

Transport policy per-client presente; adaptive jitter controller presente; resta da completare il wiring automatico end-to-end con telemetry di rete e misurazione su device reali.

## P1 - Discovery [IMPLEMENTATA LATO SERVER]

Publisher mDNS _wifora._tcp.local e capability API presenti. Per Safari il fallback QR/link resta necessario, quindi la scoperta completamente automatica lato browser non e ancora garantita.

## P2 - Sync

Due client mantengono una differenza di playback stabile e misurata.

## P2 - Native iOS

Playback continua anche negli scenari che Safari limita, dentro i vincoli Apple.

## P3 - AirPlay

Backend isolato, testabile e non invasivo per il core WebRTC.

# 20. Ordine consigliato delle PR

PR 01 - AudioEngine core [COMPLETATA]

PR 02 - Bounded buffer + telemetry [COMPLETATA]

PR 03 - MediaClock + silence scheduling [COMPLETATA]

PR 04 - Clock drift estimator + correction policy [COMPLETATA]

PR 05 - iPhone lifecycle/recovery manager [COMPLETATA]

PR 06 - Adaptive Jitter Controller [COMPLETATA]

PR 07 - Transport Policy (bitrate/FEC/ptime) [COMPLETATA IN PARTE; POLICY AGGIUNTA]

PR 08 - ICE restart + candidate buffering [COMPLETATA]

PR 09 - WASAPI native helper + IPC [PARZIALE; SCAFFOLD PRESENTE, BUILD/INTEGRAZIONE DA VERIFICARE]

PR 10 - mDNS discovery [COMPLETATA LATO SERVER]

PR 11 - Per-client policy + multi-device telemetry [POLICY COMPLETATA; TELEMETRY MULTI-DEVICE DA COMPLETARE]

PR 12 - Multi-device clock synchronization [DA FARE]

PR 13 - Native iOS receiver [FUTURA]

PR 14 - Optional AirPlay transport [FUTURA]

Riferimenti: Wifora, SonoBus, Snapcast, pc-audio-to-iphone, AirPlay/Bonjour, Apple e WebRTC. Stato: drift, jitter, WASAPI bridge, transport policy, mDNS e control protocol sono implementati o parzialmente implementati secondo le verifiche disponibili.

# Aggiornamento roadmap - Incremento P2 Sync multi-device

Stato aggiornato: la roadmap non è ancora completa.

Già completato: Audio Engine, clock/drift, jitter adattivo, recovery WebRTC/Safari, policy Opus per-peer, mDNS lato server e control protocol con telemetry per-device.

Nuovo incremento P2 implementato: primo blocco di sincronizzazione multi-device.

Scambio clock host/listener a quattro timestamp.

Stima filtrata di offset, RTT e drift.

Micro-correzione playout limitata a ±100 ppm.

Stato Sync aggiunto nella dashboard host.

Routing e validazione isolati per ogni sessione.

File principali coinvolti: public/clock-sync.js, public/listen.js, public/host.js.

Verifica corrente: 71 test passati e lint pulito.

Attività ancora aperte: compilazione e test reale WASAPI (mancano CMake e MSVC nell'ambiente corrente), validazione sync su dispositivi reali, discovery automatica Safari, chaos testing, receiver iOS nativo e AirPlay.

# Aggiornamento roadmap - Incremento P2 Chaos Testing

Nuovo incremento implementato: primo blocco di chaos testing integrato nella roadmap.

Burst di packet loss: verifica del passaggio immediato a buffer recovery e comportamento del trasporto resiliente.

Spike isolati: verifica dell'isteresi anti-flapping e del recupero graduale dopo condizioni degradate.

File aggiunto: test/chaos-policy.test.mjs.

Verifica completata: npm test con 73 test passati.

Verifica completata: npm run lint con esito OK.